E-16 STAMVEGEN ØST-VEST                STAMVEGUTVALGET 	   Telefon  90 65 37 58

Ferjefri helårsforbindelse						       	   www.stamvegutvalget.no

Bergen-Oslo		                                                                                                    	   Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes

E-mail: ab@valdres.no

# ÅRSMELDING 2012

Stamvegutvalget legger herved frem sin årsmelding for 2012 som er inndelt i følgende avsnitt:

- KONSTITUERING 2012-15

- STAMVEGUTVALGETS MÅL,STRATEGIER OG ARBEIDSFORM

- VIKTIGE SAKER 2012

- STATUS

- ØKONOMI

- UTFORDRINGENE I 2013 OG FREMOVER

# 1.	KONSTITUERING 2012-15

Stamvegutvalget har 19 medlemmer bestående av de tre fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland, de 12 kommunene langs E-16 på strekningen Bergen - Sandvika samt 4 andre kommuner med store interesser i E-16.

Følgende representanter og vararepresentanter er valgt for fylkes- og kommunevalgperioden 2012-2015:

| Fylkeskommunene: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Representanter: | Vararepresentanter: |
| Oppland | Gro Lundby | Reidun Gravdahl |
| Sogn og Fjordane | Åshild Kjelsnes | Karen M. Hjelmeseter |
| Hordaland | Gustav Bahus | Iril Schau Johansen |
| Kommunene: |  |  |
| Bergen | Bjørn Frode Schjelderup | Stein Inge Ryssdal |
| Vaksdal | Eirik Haga | Sigmund Simmenes |
| Voss | Hans Erik Ringkjøb | Sigbjørn Hauge |
| Aurland | Noralv Distad | Erling M. Nesbø |
| Lærdal | Jan Geir Solheim | Johan Nes |
| Sogndal | Jarle Aarvoll | Laura Kvamme |
| Årdal | Arild Ingar Lægreid | Glenn Morten Hestetun |
| Vang | Vidar Eltun | Aud Irene Hamre Rogn |
| Vestre Slidre | Lars Kvissel | Bjørn Johnsen |
| Øystre Slidre | Magnhild Strand | Gunnar Thue |
| Nord-Aurdal | Inger Torun Klosbøle | Olaf Nils Diserud |
| Etnedal | Jan Arild Berg | Kristin Hagaseth |
| Sør-Aurdal | Kåre Helland | Svein Bakke |
| Hole | Per R. Berger | Sjur Tandberg |
| Ringerike | Kjell B. Hansen | Runar Johansen |
| Bærum | Ole Kristian Udnes | Ole Andreas Lilleboe-Olsen |

Ringerike og Bærum kommuner er nye medlemmer i denne kommunevalgperioden.

I det konstituerende møte 23. mars 2012 ble følgende valgt til medlemmer (varamedlemmer) i arbeidsutvalget i kommunevalgperioden 2012-15:

Sogn og Fjordane fylkeskommune	Åshild Kjelsnes	 	(Karen M. Hjelmeseter)

Oppland fylkeskommune		Gro Lundby			(Reidun Gravdal)

Hordaland fylkeskommune		Gustav Bahus			(Iril Schau Johansen)

Indre Sogn regionen			Jan Geir Solheim		(Noralv Distad)

Valdresregionen			Vidar Eltun			(Kåre Helland)

Ringerikeregionen			Per R. Berger			(Sjur Tandberg)

Voss-Vaksdal-Bergen			Eirik Haga			(Hans Erik Ringkjøb)

Vidar Eltun ble valgt til leder, Eirik Haga til nestleder og Arne Bang til sekretær.

I 2012 ble det avholdt 2 møter i stamvegutvalget og 4 møter i arbeidsutvalget. Det ble behandlet 37 saker i 2012.

For øvrig arrangerte stamvegutvalget den 4. og 5. juni en befaring mellom Bergen og Sandvika langs E-16.

# STAMVEGUTVALGETS MÅL, STRATEGIER OG ARBEIDSFORM 2012-15.

# Stamvegutvalgets hovedmålsetting, delmål, strategier og arbeidsform for perioden 2012-2015 ble fastsatt i stamvegutvalgets møte 5. juni:

Hovedmålsetting:

Stamvegutvalgets målsetting er at E-16 snarest skal opprustes til best mulig standard på hele strekningen Bergen – Oslo, og at det parallelt med opprustningen tas de nødvendige hensyn til trafikksikkerheten og miljøet langs vegen.

Delmål:

Arbeide for at Stamvegutvalgets innspill til NTP 2014-23 følges opp.

Strategier:

a)	Arbeide overfor vegmyndigheter og politikere på ulike nivåer for å få forståelse 	for E-16’s viktige betydning nasjonalt og internasjonalt, og som hovedpulsåre for 	de distrikter den går gjennom.

b)	Oppfordre alle medlemmene til å få til et positivt og aktivt samarbeid med veg	myndighetene for sine respektive prosjekter, slik at disse blir klargjort		reguleringsmessig.

c)	Være mer aktive overfor media.

Arbeidsform:

Det avholdes minst et årlig møte i Stamvegutvalget og ellers etter behov. Mellom Stamvegutvalgets møter ivaretar dets interesser av arbeidsutvalget og lederen.

- VIKTIGE SAKER I 2012

Fra året 2012 orienteres det om følgende saker:

- Nasjonal Transportplan 2014-17

- Befaring langs E-16

- Utvidelse av E-16

- Samarbeide med Partnerskap E-16

- Møte med Samferdselsdepartementet

- Budsjett 2013

- Stamvegutvalget.no etablert

Nasjonal Transportplan 2014-23

Viktigste sak i regi av Stamvegutvalget i 2012 var forslaget til NTP (2014-17 (23)) som ble behandlet både i stamvegutvalgets årsmøte 28. mars og endelig i stamvegutvalgets møte den 5. juni.

Stamvegutvalgets hovedbudskap var:

- Planrammen til Statens Vegvesen må økes med minst 65%

- E-16 sin andel må økes etter flere perioder med svært begrensede investeringer

- Full støtte til transportetatens strategi med å prioritere sammenhengende utbygging av de viktigste veger (E-6, E-16, E-18 og E-39).

Jfr. også omtalen av den store strategiske satsingen i avsnitt 9.5 om at de viktigste vegene kan bygges ut til høystandard i løpet av 20 år. Dette ved at følgende strekninger på Sandvika – Bergen fullføres i 2014-23:

    - Sandvika – Hønefoss 	(4 felt)

    - Fønhus - Borlaug		(Rest)

    - Gudvangen – Voss

    - Bulken – Arna

    - Arna – Bergen		(4 felt)

- Økt satsing på rassikring

- Prioritering av strekninger med smalest vegbredde (gulstripestrategien)

- Økt satsing på styrket gjennomføringsevne – sammenhengende planlegging og utbygging og forutsigbar finansiering.

- Prosjektfinansieringen over Filefjell har vært en svært vellykket modell

- Støtte til transportetatenes forslag om at de prosjekter som var omtalt i NTP 2010-19, og som har den nødvendige planstatus prioriteres i 2014-17:

    - Sandvika – Wøyen	(fullføres 2017)

    - Bjørum – Rørvik		(oppstart 2015)

    - Fønhus – Bagn		(fullføres 2014)

    - Bagn – Bjørgo		(fullføres 2016)

    - Fagernes S – Hande	(fullføres)

    - Kvamskleiva 		(fullføres – rassikringsprosjekt)

    - Hande – Øye		(evt. oppstart)

    - Øye – Borlaug		(fullføres 2017)

    - Tønjum – Ljøsne		(fullføres)

    - Nærøydalen		(fullføres – rassikringsprosjekt)

    - Oppheim – Voss		(fullføring Løno – Lundarosen)

    - Vossapakko		(fullføres 2013)

    - Bulken – Arna		(aktuelle tunneller, jfr. også KVU)

- Bompengefinansiering bør konsentreres om strekninger med høyere enn 4000 ÅDT og/eller prosjekter med spesielt stor nyttegevinst.

- Kongevegprosjektet fra Lærdalsøyri til Filefjell må følges opp

./.	Uttalelsen med nærmere begrunnelse av de ovenstående punkter følger som et vedlegg til årsmeldingen.

Befaringen langs E-16

Det har vært tradisjon å arrangere en stamvegbefaring mellom Bergen og Sandvika første år i hver fylkes- og kommunevalgperiode. I 2008 ble stamvegbefaringen arrangert 4. og 5. juni med oppstart i Bergen og avslutning med stamvegutvalgsmøte i Sandvika.

Hovedhensikten med disse befaringene er at Stamvegutvalget og andre skal bli oppdatert vedrørende status og planer langs E-16, bli orientert om kommunene langs stamvegen, knytte nettverk og få en viktig balast for gjensidig forståelse av problemstillingene langs E-16.

Statens Vegvesen bisto med faglige orienteringer på alle strekningene.

Utvidelse av E-16

Den 25. september 2012 ble omstillingen til E-16 strekningen Hønefoss – Gävle markert på Kongsvinger av samferdselsministrene i Sverige og Norge. Dette betyr at hele strekningen

Bergen – Hønefoss – Gävle er nå skiltet med E-16. Hønefoss – Sandvika er definert som en arm til E-16.

Samarbeide med Norsk Partnerskap E-16

I arbeidet med å få til omstillingen av E-16 har det vært i sving et samarbeid kalt Partnerskap E-16 Gävle – Oslo – bestående av svenske kommuner og senere norske aktører som Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune.

På norsk side ble det tatt initiativ til å etablere et tilsvarende partnerskap på norsk side mellom Kongsvinger og Bergen, og den 30. mai ble det enighet om dette.

Den 25. september ble det avholdt fellesmøte med interimstyret for det norske Partnerskapet for E-16 og stamvegutvalget der det ble enighet om samarbeide, og lagt en prosess for avklaring av strategi og organisering.

Stamvegutvalgets arbeidsutvalg har vært enige om å avvente et nærmere initiativ fra partner-skap E-16 om samarbeidsform - som en mulig løsning ble det påpekt en deltagelse gjennom representasjon. Uansett vil stamvegutvalgets medlemmer ha sin primærinteresse i gode forbindelser til Oslo og Bergen.

Partnerskap E-16 har for øvrig arbeidet med en systemanalyse på strekningen Gävle – Bergen.

Møte med Samferdselsdepartementet

Den 27. november hadde arbeidsutvalgets møte med den politiske ledelse i Samferdselsdepartementet ved statssekretær Geir Pollestad.

Budskapet var å orientere nærmere om E-16 og stamvegutvalgets innspill til NTP.

Deltagerne i delegasjonen uttrykte det hadde vært et positivt møte med statssekretæren – som for øvrig var godt orientert om E-16.

Budsjett 2013

De viktigste tiltak i 2013 blir fortsettelsen av Smedalsosen – Borlaug, Fønhus – Bagn og Nestunellen – der de to første blir fullført i 2014 og der ferdigstillelse av rehabilitering av Nestunellen er utsatt fra 2012 til høsten 2013.

For øvrig er det lagt opp til videreføring forbi Voss, anleggsstart på Loftenesbrua (på Rv5) og forberedende arbeider vedrørende Sandvika – Wøyen og Varpe bru – Smedalsosen.

Det er også avsatt midler til programområder, restfinansiering og videre planlegging – bl.a.

midtrekkverk: Buskerud og Hordaland og undergangen ved Skulestadmo i Voss

Stamvegutvalget.no – etablert

Våren 2012 ble det etablert en internettside for stamvegutvalget med informasjon om stamvegutvalget, vegprosjekter og utredninger langs E-16.

- STATUS PR. 31.12.2012

Anleggsarbeidene i 2012 har i all hovedsak pågått i Nestunellen, på strekningene Fønhus – Bagn, Eidsbru – Varpet bru, Smedalsosen – Borlaug og Vangentunnelen forbi Voss.

Planstatus pr. 31.12.2012 er:

- Sandvika - Wøien

Reguleringsplan ble vedtatt i mai 2011. Det planlegges byggestart i 2013. Anslått byggetid er 4-5 år.

- Bjørum – Skaret

Reguleringsplan ble utarbeidet i 2012 og skal vedtas på nyåret 2013. I 2011 ble det etablert et bompengeselskap som lånefinansierer den videre planleggingen. Anleggsstart kan skje i 2015 med 3 års byggetid om finansieringen går i orden.

- Skaret – Hønefoss

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning ble ferdig i desember 2012, og er på nyåret 2013 sendt ut på høring.

- Fønhus – Bagn

Bompengeproposisjon ble behandlet av Stortinget våren 2012, og anlegget ble startet opp i september 2012 og er planlagt fullført i 2014.

- Bagn – Bjørgo

Reguleringsplan er ved årsskiftet ute på høring. Planlagt anleggsstart i 2014 og ferdigstillelse i 2016/17.

- Bjørgo – Øye

Konseptvalgutredning og KSI godkjent av regjeringen i 2011 – som prioriterte Kvamskleiva og Fagernes S - Hande. Reguleringsplan for Kvamskleiva (rassikringsprosjekt) blir ferdig sommeren 2013 og kommunedelplan med konsekvensanalyse for Fagernes S – Hande vil ventelig bli vedtatt våren 2013.

- Øye – Borlaug

Hele denne strekningen er planlagt fullført i løpet av 2016/17, og reguleringsplanarbeid er fullført/pågår for alle delstrekningene.

Strekningen Eidsbru – Varpet bru ble ferdig i 2012, mens anleggsarbeidene på strekningen Smedalsosen – Borlaug pågår for fullt og skal være ferdig i 2014.

- Seltun – Stuvane

Seltun – Stuvane ble fullført i 2012.

  - Ljøsne – Tønjum

Kommunedelplan er sendt Miljøverndepartementet i det Statens Vegvesen hadde motsagn til det vegalternativ som kommunestyret i Lærdal valgte.

  - Nærøydalen – rassikring

Her har det vært flere ras, og det utredes nå ulike alternativ for å sikre denne rasutsatte strekningen.

  - Oppheim – Voss

Her foreligger kommunedelsplan for hele strekningen. Det er et midlertidig opphold i planarbeidet på strekningen Oppheim – Humlabakke.

- Vossapakko

Det var gjennomslag på Vangsstunnellen (på baksiden av Voss) den 5. november 2012 – tunellen vil ventelig bli åpnet i 2013.

- Voss – Arna

Konseptvalgutredningsarbeide for denne strekningen startet opp 30. mai 2012, og omfatter både veg/bane som her har flere fellesutfordringer.

- Arnatunnellen

Det er fortsatt stillstand rundt Arnatunnellen som vil korte inn reiselengden til Bergen med 15 km. Aktuelle løsninger vurderes i KVU Regionpakke Bergen.

Etter svært begrensede investeringer til E-16 tidlig på 2000-tallet har både stamnett-               utredningene i 2006 og 2010, og nye strategier for stamvegene åpnet for økt satsing på E-16.

Mange av strategiene stamvegutvalget har spilt inn ble fulgt opp i NTP 2010-13 (19) – der

Departementet også innførte en egen post 36 på statsbudsjettet for å få en effektiv gjennomføring av fjellstrekningen Øye – Borlaug.

De samme strategiene er i all hovedsak fulgt opp i den nye stamnettutredningen som forelå i 2011.

Dersom denne stamnettutredningen blir fulgt opp vil prioriteringene i 1. investeringspulje innebære fullføring av:

- Sandvika – Hønefoss (4 felt)

- Strekningene gjennom Oppland og Sogn og Fjordane med unntak av strekningen Bjørgo – Fagernes (S)

- Ny tunnel(er) i Nærøydalen

- Løno – Voss V

- Vaksdal – Arna

Dette vil bety at vel 70% av veglengden mellom Sandvika og Arna vil ha stamvegstandard når tiltakene i 1. prioriteringspulje er gjennomført, og er således svært positiv mht de strategier og prioriteringer stamvegutvalget har arbeidet for.

5.	ØKONOMI

Stamvegutvalget hadde i 2012 et årsunderskudd på kr. 52 413,19. Dette resulterte i at egenkapitalen i løpet av året ble redusert fra kr.137 643,- til kr. 85 229,80.

6.	UTFORDRINGENE I 2013 OG FRAMOVER

Viktige oppgaver for så vel Stamvegutvalget som dets medlemmer – både i 2013 og i årene framover – er å bidra til god gjennomføring av de prioriterte prosjekter, og samtidig å få etablert et godt samarbeid med vegmyndighetene for å komme i forkant med planleggingen, og

prioriteringen av nye prosjekter langs E-16.

Spesielt viktig for stamvegutvalget i 2013 blir stortingsbehandlingen av NTP 2014-17 (23) og den videre oppfølging av denne.

Dette for å ivareta både medlemmenes fellesinteresser og viktige nasjonale hensyn som tilsier en raskest mulig opprustning av hele E-16 til stamvegstandard.

mars 2013

|  | Vidar Eltun |  |
| --- | --- | --- |
|  | (leder) |  |
| Åshild Kjelsnes | Gro Lundby | Gustav Bahus |
| Eirik Haga | Per Berger | Jan Geir Solheim |
|  |  | Arne Bang |
|  |  | (sekretær) |